2023年工作计划(基建处)

2023年是学校“十四五”建设规划的关键之年。我们将以奋发有为的精神状态和扎实严谨的工作作风继续深入推进学校基本建设工作。具体工作计划如下：

一、认真抓好思想政治建设和廉政建设

1、加强思想政治教育，结合基建任务实际，采取走出去、请进来等形式，积极开展丰富多彩的党员教育活动。

2、巩固创建首批样板党支部工作成果，落实党的各项组织生活制度，抓好党支部自身建设和党员队伍建设。

3、加强党风廉政建设，抓好全体人员的工作作风和廉政教育，保持团结奋斗和清正廉洁。进一步规范内控制度，强化工作纪律，明确工作职责，提升管理效能。

二、积极推进工程建设前期工作

1、完成良乡校区19个建设项目《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》补办工作，全力推进验收相关手续补办工作。

2、完成良乡校区图书馆开工前期手续办理，望京校区市政道路及综合管网改造、望京校区配电室增容、学一和学三公寓加固改造、浴室加固改造和食堂加固改造、望京校区教学楼加固改造7个项目的勘察、设计及清单控制价编制工作，配合资产管理处完成各项目招标工作。

3、完成望京校区学一、学三公寓加固改造立项评审等工作。

三、高质量完成工程建设任务

1、全力推进望京校区成果转化中心（原护校楼）加固改造项目、和平街校区市政道路管网改造2个在建项目的施工进度，保证工程项目顺利竣工。并完成良乡校区西院西南门建设工作。

2、配合使用单位完成良乡校区东院中医生命科学综合楼、实验动物中心顺利投入使用。

3、良乡校区图书馆、望京校区市政道路及综合管网改造、望京校区配电室增容、望京校区学一公寓加固改造、望京校区学三公寓加固改造、望京校区浴室和食堂加固改造、望京校区教学楼加固改造、和平街校区体育馆改造（修缮）、和平街校区教一楼改造等10个项目在完成施工单位招标工作后，按计划组织开工建设。

4、做好已竣工项目的工程档案整理和质保期内的维保工作，协调属地城建档案馆，做好项目工程档案预验收和移交工作。

四、扎实做好工程项目预结算及资金管理

1、完成各项目施工过程中变更洽商的初审工作，合理控制工程造价，最大化保证学校利益。加强与审计处的沟通协调，做好各竣工项目的结算工作，保证各项资金的合理支付。

2、完成2023年基本建设资金计划、2024年投资建议计划等申报工作。加强基建资金精细化管理，不断完善、严格规范基建计划及经费支出流程，进一步提高经费使用效率，保证工程建设顺利开展。

2023年, 基建处将认真学习贯彻党的二十大精神，在学校党委的坚强领导和其他部门的大力支持下,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚定不移朝着既定目标奋勇前进，开拓创新，攻坚克难，扎实苦干，为建设世界一流中医药大学而不断努力。