2024年工作计划(基建处)

2024年是学校“十四五”建设规划的关键之年。我们将以奋发有为的精神状态和扎实严谨的工作作风继续深入推进学校基本建设工作。

完成望京校区学一公寓楼改造、学三公寓及浴室和食堂加固改造项目、国家医学攻关产教融合创新平台项目、和平街校区博物馆空调系统改造及装修项目4个在建项目的竣工验收，确保工程项目顺利投入使用。全力推进良乡校区图书馆项目施工建设，完成主体结构封顶。望京校区绿化提升及和平街博物馆二期装修2个项目开工建设。启动望京校区留学生公寓加固改造项目立项等前期工作。具体工作计划如下：

一、认真抓好思想政治建设和廉政建设

1、加强思想政治教育，结合基建任务实际，采取走出去、请进来等形式，积极开展丰富多彩的党员教育活动。

2、加强党支部自身建设，落实党的各项组织生活制度，抓好党员队伍建设，进一步增强党支部的凝聚力、战斗力。

3、加强党风廉政建设，抓好全体人员的工作作风和廉政教育，保持团结奋斗和清正廉洁。进一步规范内控制度，强化工作纪律，明确工作职责，提升管理效能。

二、积极推进工程建设前期工作

1、持续推进良乡校区前期建设项目竣工验收手续补办工作。

2、启动望京校区留学生公寓加固改造项目、望京校区绿化提升项目及和平街博物馆二期装修项目的立项、勘察、设计招标工作、设计方案论证工作和施工图设计工作。

三、高质量完成工程建设任务

1、完成望京校区学一公寓楼改造、学三公寓及浴室和食堂加固改造项目、国家医学攻关产教融合创新平台项目、和平街校区博物馆空调系统改造及装修项目4个在建项目的竣工验收，确保工程项目顺利投入使用。

2、全力推进良乡校区图书馆项目施工建设，完成主体结构封顶，并按计划科学组织实施。

3、望京校区绿化提升项目、和平街博物馆二期装修项目开工建设，并按计划组织施工。

4、做好已竣工项目的工程档案整理和质保期内的维保工作，协调属地城建档案馆，做好项目工程档案预验收和移交工作。

四、扎实做好工程项目预结算及资金管理

1、完成各项目施工过程中变更洽商的初审工作，合理控制工程造价，最大化保证学校利益。加强与审计处的沟通协调，做好各竣工项目的结算工作，保证各项资金的合理支付。

2、完成2024年基本建设资金计划、2025年投资建议计划等申报工作。加强基建资金精细化管理，不断完善、严格规范基建计划及经费支出流程，进一步提高经费使用效率，保证工程建设顺利开展。

2024年, 基建处将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学校党委的坚强领导和其他部门的大力支持下,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，坚定不移朝着既定目标奋勇前进，开拓创新，攻坚克难，扎实苦干，为建设世界一流中医药大学而不断努力。