2026年工作计划（基建处）

2026年，我们将以服务学校高质量发展为根本，以“十五五”学校发展规划为目标，以奋发有为的精神状态和务实严谨的工作作风接续推进学校基本建设工作。

一、党建引领，铸魂强基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，准确贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展，坚持党建引领基建事业发展，以加强党的作风建设狠抓基建处的思想政治建设和廉政建设，压实基建处党支部意识形态工作责任，确保全体教职工思想高度统一、工程建设安全稳定。

二、工程建设，提质增速。高质量完成工程建设任务，全力做好良乡校区图书馆项目的竣工验收、移交及后续入驻协调工作，确保项目顺利收官；持续推进良乡校区中医哲学社科研究中心项目内部装修施工，计划2026年5月底完成竣工验收；加快推进良乡校区西院学生宿舍二期、体育馆项目施工进度，力争2026年9月底完成校内验收；加快推进未来学习中心项目施工，力争2026年8月竣工；统筹良乡校区中医数智中心、中国药研发中心、和平街校区学三楼的前期准备工作，按计划组织中国药研发中心、和平街校区学三楼项目开工建设。

三、计划规划，有序推进。积极推进项目前期工作，做好良乡校区西院学生宿舍三期（B12）、第二食堂（B13）项目立项批复工作，启动西院第二公共教学楼（B10）项目前期研究工作；组织做好和平街校区学三楼，以及良乡校区A3、B12、B13等四个项目的初步设计及概算评审申报工作，完成A3、A16项目施工图设计，以及B12、B13项目勘察设计招标及方案、初步设计等工作；完成良乡校区有关项目的不动产登记等工作。

四、资金结算，严控管理。抓好项目预结算及资金管理工作，做好具备条件的各建设项目的清单控制价编制工作，以及各项目施工过程中变更洽商的初审工作；加强与审计处的沟通协调，做好各竣工项目的初步结算工作。加强基建资金精细化管理，不断完善、严格规范基建计划及经费支出流程，持续提高经费使用效率，保证工程建设顺利开展。
新的一年，基建处将加快推进“两重”项目建设，持续改善基本办学条件，为把我校建设成为世界一流中医药大学贡献基建力量。在学校党委的坚强领导下，学校各部门单位的大力支持和全力配合下，学校基本建设项目将以新时代的基建速度、高质量的发展理念，打造经得起时代检验、师生满意的精品工程，为学校“双一流”建设蓄势赋能、再立新功！
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